**Grupp 2 YourGeo**

**Protokoll handledningsmöte 180313**

**Närvarande**

* Amir Troche
* Viktoriya Khegay
* Vilma Nilsson
* Mirella Liljekvist

**Tidrapport**

Antal rapporterade timmar: 57h 15min

Amir Troche: 17h, 45min

Viktoriya Khegay: 15h, 45min

Vilma Nilsson: 6h

Mirella Liljekvist: 17h, 45min

Gruppens timmar sammanlagt: 57h 15min

**Arbete sedan senaste handledningsmöte**

Amir

Projektplanering, socialt kontrakt, GitHub, YouTrack, börjat på kravhantering

Viktoiya

Projektplanering, socialt kontrakt, GitHub, YouTrack, börjat på kravhantering.

Vilma

Projektplanering, socialt kontrakt, GitHub, YouTrack, börjat på kravhantering. Informationssökning om länder.

Mirella

Projektplanering, socialt kontrakt, GitHub, YouTrack, börjat på kravhantering. Sett över dokument.

**Planerat arbete kommande vecka**

Amir

Påbörja HTML/CSS

Viktoriya

Samla in krav till kravdokument

Vilma

Fortsatt insamling av fakta om länder

Mirella

Projektplan, fortsätta uppdatera dokument, gå på självgranskning projektplan på torsdag.